# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към публична обява с предмет:

Разработване, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на уеб-базирана платформа, която предоставя на хранителни бизнеси възможността да предлагат храна, останала им в излишък, на потребители, които могат да я закупят за дарение

Бенефициент: Опи Фуудс ЕООД

Седалище: гр. София, адрес на управление: ул. "Неофит Рилски" № 57, ет. 4, ап. 6

Съдържание

I.	Въведение	3

1.	Обща информация	3

2.	Цел на документа	3

II.	Обхват и очаквани резултати	3

1.	Методология на работа и технически решения	4

2.	Техническо решение на разработката	5

3.	Отстраняване на неизправности (бъгове)	6

4.	Гаранция и гаранционна поддръжка	6

III.	Минимални функционални изисквания	7

1.	Уеб част	7

2.	Бекенд част	12

3.	Сървърна част	13

4.	Нефункционални изисквания	13

# Въведение

## Обща информация

Настоящата поръчка с предмет разработване, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на уеб-базирана платформа, която предоставя на хранителни бизнеси възможността да предлагат храна, останала им в излишък, на потребители, които могат да я закупят за дарение, се изпълнява в рамките на проект „Fooddonate”, реализиран с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в рамките на процедура по програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България”.

Благодарение на платформата, предприятия от ХОРЕКА бизнеса, производители и търговци на хранителни стоки ще получат възможността да предлагат и продават със значителна отстъпка от цената годни за консумация хранителни продукти, които са им останали в излишък. От друга страна, клиентите ще получат възможност да закупят и дарят хранителни продукти на нуждаещи се лица и неправителствени организации.

Уеб платформата представлява съвременна информационна технология. Тя ще бъде достъпна чрез браузер и ще свързва крайни потребители с хранителни бизнеси, които имат храна в излишък. Хранителните бизнеси ще могат да се регистрират в платформата и да предложат на крайния потребител да закупи храна под формата на кутии с храна. Предлаганата храна задължително е в срок на годност и отговаря на нормативната рамка, регулираща производството, съхранението и транспортирането на храна. Крайният потребител ще може да се регистрира в платформата чрез браузер и да разгледа предложенията. Той ще има възможност да закупи някое предложение, което Опи Фуудс ЕООД ще транспортира от негово име от хранителния обект до човек в нужда.

В дългосрочен план проектът цели да подпомогне ограничаването на хранителното разхищение и свързаните с него парникови емисии.

## Цел на документа

Целта на настоящия документ е да опише техническите характеристики и параметрите на изпълнението на процедура за избор на и изпълнител с публична обява с предмет - “разработване, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на уеб-базирана платформа, която предоставя на хранителни бизнеси възможността да предлагат храна, останала им в излишък, на крайни потребители, които могат да я закупят за дарение.”. Изпълнителят следва да осигури доставка на софтуер съгласно описания план-график за изпълнение на дейностите и в частност - на работещи версии, както и да осигури поддръжка, както и документация и отчетност, която отговаря на описаните в този документ изисквания.

# Обхват и очаквани резултати

Целта на поръчката е разработване на уеб платформа и въвеждането ѝ в експлоатация най-кратки срокове от сключването на договор с избрания за изпълнител кандидате. Описание на уеб платформата е налично в раздел „Кратко описание на уеб платформата“. След въвеждане на платформата в експлоатация се очаква отстраняване на неизправности и гаранционно обслужване. Най-общо включените в обхвата дейности са:

Разработване на следните софтуерни продукти:

- бек-енд с функционалности за удостоверяване и менажиране на потребителския достъп, потребители, поръчки, партньор, оферти, ваучери и промоционални кодове, изпращане на нотификации чрез СМС и Емайли, свързване с виртуален ПОС

- Уеб платформа, която въз основа на връзка чрез API с бек-енда , посредством HTTPS заявки, позволява:

  - регистрация на крайни потребители и управление на потребителските профили, разглеждане на оферти на партньорите, в т.ч. върху карта, филтриране на офертите, в т.ч. и на база геолокация и завършване на поръчка на оферта

  - регистрация на търговски партньори с възможност за регистрация, управление на потребителския профил, както и възможности за управление на поръчките и офертите.

  - възможност за менажиране на партньорите и крайните потребители от бекофис с възможност за активиране/деактивиране/промяна на партньор, обект, оферта, потребител и поръчка, промо-код, ваучер

Изграждане на сървър, върху който ще работи системата, с възможност за SSH връзка, възможност за промяна на мощността на машината, на база натоварването, възможност за откриване и анализиране на грешки в системата, както и възможност за контролиран достъп;

Изготвяне и предоставяне на набор от техническа документация, свързана с функционирането на Софтуерните продукти;

Прехвърляне на правата на интелектуална собственост върху Софтуерните продукти;

Гаранционна поддръжка на Софтуерните продукти съгласно предложението на избрания Изпълнител, но не по-малко от дванадесет месеца, считано от датата на окончателното им приемане, удостоверена с двустранен приемо-предавателния протокол.

## Методология на работа и технически решения

Участниците трябва да предложат методология за управление на проекта, която смятат да приложат, като обосноват избора си и ползите й за успешното изпълнение на проекта. Възложителят смята, че най-подходяща е Scrum методологията, но кандидатите могат да предложат и други методологии. Предложенията трябва да са в съответствие на световните практики. Методологията включва структура на екипа на Изпълнителя, начин на взаимодействие между членовете на екипа помежду си и с Възложителя, начин на организиране на работата и следене на изпълнението, план график за изпълнението на дейностите. Максималният срок за разработка и въвеждане в експлоатация на Софтуерните продукти в системите/устройствата на Възложителя в състояние годно за проверка на функционалността им е 90 дни.

Участниците трябва да предложат набор от инструменти за управление и проследяемост на проекта, като обосноват избора си и ползите им за успешното изпълнение на проекта. Възложителят смята, че най-подходящо е да се ползват инструментите на Atlassian (JIRA, BITBUCKET, CONFLUENCE), но кандидатите могат да предложат и други аналогични инструменти. Предложенията трябва да са в съответствие със световните практики. Наборът от инструменти включва:

- инструмент за проследяемост на кода,

- инструмент за организация на задачите,

- инструмент за организация на документацията,

- други необходими инструменти.

Участниците трябва да предложат методология за писане на код, като обосноват избора си и ползите й за успешното изпълнение на проекта. Възложителят смята, че най-подходяща е методология, която е изградена върху SOLID принципите, но кандидатите могат да предложат и други аналогични методологии. Предложенията трябва да са в съответствие със световните практики. Методологията трябва да включва описание на принципните проблеми, срещани при писането на код, и техните принципни решения.

Участниците трябва да предложат методология за тестване на написания код и правилното функциониране на системата, като обосноват избора си с оглед успешното изпълнение на предмета на поръчката. Методологията трябва да подсигурява идентифицирането на възможно най-много проблеми на възможно най-ранен етап в процеса на разработка и да гарантира възможно най-малко достигането на възможно най-малко проблеми до ползвателите на системата.

При всички случай добрата методология за тестване включва:

- Unit тестове

- Integration тестове

- Допълнителна тестова среда

Участниците трябва да предложат методология за поддръжка на кода и осигуряване на експлоатационната годност на разработената платформа, приложима в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, описани в настоящия документ. Предложенията трябва да са в съответствие със световните практики.

При всички случаи доброто управление на проекта трябва да осигури:

- Текущ контрол по изпълнението на проектните дейности;

- Разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в проекта;

- Осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на участниците в проекта.

Участниците трябва да предложат детайлно описание на техническото решение за различните части на системата:

- Уеб част

- Бекенд част

- Сървърна част

За всяка част описанието трябва да включва информация за използваните технологии и обяснение защо са избрани, диаграми, модели, дизайни и всичко необходимо, за да се направи адекватно планиране и качествено, бързо изпълнение.

- Уеб част - включва всичко свързано с подсигуряване на функционалните изисквания за уеб частта, описани в точка 3 - например, но не само, дизайн на всяка страница, описание на различните модули, инструкции за компилиране и разпространяване, набор от необходими съпътстващи библиотеки;

- Бекенд част - включва всичко свързано с подсигуряване на функционалните изисквания за БекЕнд частта на системата описани в точка 3 - например, но не само, диаграма на базата дани, документация на всеки end point (енд поинт), описание на различните модули ;

- Сървърна част - включва всичко свързано с подсигуряване на функционалните изисквания за сървърната част описани в точка 3 - например, но не само, описание на средите, описание на различните компоненти от архитектурата, диаграма на връзката между всички компоненти на архитектурата;

## Техническо решение на разработката

Изпълнителят на проекта следва да извърши:

- Написване на кода за уеб частта

- Написване на кода за бекенд частта

- Вдигане и настройка на необходимите среди

- Вдигане, настройка и използване на необходимите инструменти за управление на проекта

- Изпълняване на избраната методология за управление на проекта

- Изпълняване на избраната методология за писане на код

- Имплементиране на избраната методология за качване на нови версии

- Имплементиране на избраната методология за проследяемост на системата

- Имплементиране на избраната методология за тестване на кода

- Имплементиране на избраната методология за следене за грешки

Изпълнението на проекта включва въвеждането в експлоатация на разработената уеб-платформа. Въведена в експлоатация е система, която отговаря на пълната техническата спецификация и е достъпна на крайните ползватели на предоставения от Възложителя домейн.

Изпълнението на проекта включва представяне на техническата документация на изработения код, която отговаря на следните критерии:

- Документите трябва да са в електронен формат

- Ако има включени графики, диаграми, дизайни, снимки или други ресурси, те трябва да са част от техническата документация

- Текстовата част трябва да е на английски

Минималната изискуема документация, която Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя, включва:

- Ръководство за администратора - всички необходими процедури по инсталиране, стартиране и менажиране на системата

- Детайлно описание на базата данни

- Описание на софтуерните модули

- Доклад за тестваните функционалности

- Доклад за напредък на всеки 2 седмици

- Доклад за техническите рисковете, които могат да възникнат по време на експлоатацията в следващите 12 месеца

- Окончателен доклад за извършената работа

## Отстраняване на неизправности (бъгове)

След приемане на изпълнението на проекта избраният Изпълнител трябва за своя сметка да отстрани всички констатирани от Възложителя дефекти, открити в рамките на срок от 7 (седем) дни от приемането на разработената за целите на проекта платформа, което се удостоверява от подписания между страните двустранен приемо-предавателен протокол. Възложителят е длъжен в срок до 7 (седем) дни от датата на подписване на приемо-предавателния протокол да прегледа и да извърши, съвместно с представител/и на Изпълнителя, които последният е длъжен да осигури, проверка на функционалността платформата и на пълнотата на представената техническа документация. След провеждане на тестовете и преглед на документацията, Възложителят изпраща на Изпълнителя констативен протокол, съдържащ описание на констатираните недостатъци, неточности, пропуски, дефекти, бъгове, несъответствия, проблеми във функционалността и пропуските в документацията, както и други проблеми, свързани със Софтуерните продукти.  За улеснение на Изпълнителя бъговете ще се докладват от Възложителя и в системата за управление на проекта и трябва да бъдат отстранени възможно най-бързо.

Кандидатът се задължава да отстрани всички Недостатъци в срок до 7 (седем) календарни дни от получаване на констативния протокол на Възложителя, като в този срок последният следва да предаде и разработената стратегия за актуализация на системата.

Изпълнението на Етап 3 включва и:

- Окончателен доклад за извършената работа

- Детайли за идентифицирани бъгове

- Детайли за отстранени бъгове

- Детайли за неотстранени бъгове

- Стратегия за отстраняването на неотстранените бъгове

## Гаранция и гаранционна поддръжка

Избраният Изпълнител трябва да осигури за своя сметка гаранционна поддръжка, в зависимост от техническото си предложение, но при всички случай не по-малко от 12 (дванадесет) месеца от подписването на окончателния приемо-предавателен протокол без забележки.

При необходимост, по време на гаранционния период трябва да бъдат осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на разработената система, с оглед на ефективното й използване от Възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, описани в настоящия документ.

Изпълнителят следва да предоставя услугите по гаранционна поддръжка, като предоставя за своя сметка единна точка за достъп за приемане на телефонни и e-mail съобщения.

Приоритетите на проблемите се определят от Възложителя в зависимост от влиянието им върху работата на приложението. Като цяло редът на отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет.

Минималният обхват на гаранционната поддръжка трябва да включва:

- Ангажимент за гаранционен срок на уеб платформата (минимум 12 месеца);

- Ангажимент за време за реакция при събитие, което поставя в затруднение и/или невъзможност поддържането на актуални данни в базата данни, при максимален срок за реакция;

- Ангажимент за време за реакция при събитие, което поставя в затруднени и/или невъзможност използването на системата от потребители както е дефинирано в документ Техническа характеристика, при максимален срок за реакция;

- Ангажимент за време за пълното отстраняване на проблем свързани със събитие по точка 2;

- Ангажимент за време за пълното отстраняване на проблем свързани със събитие от точка 3.

Предлаганите от кандидата срокове за реакция по т. 1-5 се посочват в офертата и подлежат на оценка съгласно методиката за оценка.

# Минимални функционални изисквания

Функционалните изисквания са свързани с основните ползватели на системата, по-конкретно: крайни потребители, партньори и бекофис.

Краен потребител е потребител на платформата, който заплаща оферта, след като е разгледал офертите на Партньорите.

Партньор е юридическо лице, което е подписало общите условия за използване на платформата и предлага храна чрез платформата.

БекОфис са физически лица, които отговарят за управление на платформата и са наети от Опи Фуудс ЕООД.

Функционалните изисквания са представени съответно за отделните части на системата, както следва:

## Уеб част

Уеб частта ще се ползва от крайните потребители, партньорите и бекофиса за работа с платформата. Уеб частта следва да предоставя следните възможности:

- Възможност да бъде правилно достъпна от всички модерни браузери - Chrome, Firefox, Safari, Edge

- Възможност да изглежда добре на мобилни устройства

- Възможност да комуникира с програмен интерфейс (API) посредством HTTPS заявки

- Възможност за удостоверяване с API посредством механизма за удостоверяване, който предлага API

- За крайния потребител тя следва да предоставя следните възможности:

- Възможност за регистрация като краен потребител

  - Чрез e-mail и парола. Данните, които задължително потребителят следва да предостави са:

    - Емайл

    - Име

    - Парола

  - Чрез социални медии – Facebook, Google, Apple

- Възможност за влизане в системата на вече регистриран потребител

  - Чрез е-mail и парола

  - Чрез социални мрежи – Facebook, Google, Apple

- Възможност за приемане на T&C за ползване на платформата при влизане в платформата, ако крайният потребител не е приел T&C

  - Възможност за отказване на правилата и условията за ползване (T&C)

  - При отказване от T&C, достъпът на крайния потребител до платформа ще бъде преустановяван

- Възможност за разглеждане на офертите на партньорите

  - Възможност за разглеждане на офертите на карта

  - На картата всяка оферта е представена посредством карфица (pin)

    - Карфиците ще се групират заедно при увеличаване на мащаба на картата

    - Когато потребителя щракне върху карфицата да се визуализира поле с информация за името на обекта и офертата

    - При щракване върху полето с информация, потребителят ще бъде пренасочван към детайлите за офертата

    - Ако крайният потребител може да се възползва от офертата карфицата ще е оцветена в зелено

    - Ако крайният потребител не може да се възползва от офертата карфицата ще е в оцветена в червено

  - Възможност за разглеждане на офертите в списък. Всеки елемент от списъка трябва да съдържа следната информация:

    - Лого на обекта

    - Име на обекта

    - Има на кутията

    - Брой на налични оферти

    - Статус на офертата

    - Цена на офертата

    - Адрес на обекта

    - Ако крайният потребител може да се възползва от офертата елементът е оцветена в зелено

    - Ако крайният потребител не може да се възползва от офертата елементът е в оцветена в червено

    - Възможност, когато потребител щракне върху елемент от списъка да бъде пренасочен към детайлите за офертата

- Възможност за филтриране на офертите, които се показват в списъка/картата с оферти

  - Филтър “Мога да се възползвам” - филтър, който филтрира офертите до само такива, които могат да бъдат платени веднага

- Възможност да разглежда детайлите за оферта

  - Възможност да разглежда снимката на офертата

  - Възможност да види на името на офертата

  - Възможност да види името на обекта, който предлага офертата

  - Възможност да види броя налични оферти

  - Възможност да види адреса на адреса на обекта, който предлага офертата

  - Възможност да види описание на офертата

  - Възможност да види алергените на храната, която се предлага в офертата

  - Възможност да види оригиналната цена на офертата

  - Възможност да види намалената цена на офертата

  - Възможност да добави офертата в кошницата за поръчка

- Възможност да започне финализиране на поръчката

  - Възможност да добави ваучер към поръчката

  - Възможност за финализиране на поръчката

  - Възможност за въвеждане карта за плащане

  - Възможност да плати с карта

  - Възможност да финализира поръчката

- Възможност за промяна на информация за профила

  - Промяна на парола

  - Промяна на емайл за връзка

  - Промяна на името

  - Промяна на езика

  - Възможност за заявка за изтриване на профила, съгласно правилата на GDPR

- Възможност за виждане на закупени оферти в списък. Всеки елемент е различна оферта, която потребителят вече е закупил. Елементите имат следната информация:

  - Име на офертата

  - Име на обекта

  - Адрес на обекта

  - Статус на поръчката

  - Дата на поръчката

- Възможност за излизане от платформата

- Възможност за пренасочване към сайта на платформата, в който има обща информация

- За партньорите платформата ще предоставя следните възможности:

- Възможност за регистрация. По време на регистрацията се събира следната информация, като задължителните елементи са означени със звездичка „*“

  - Име на организацията*

  - e-mail на организацията*

  - Парола* (Минимум 8 символа)

  - Промоционален код. Ако е въведен промоционален код – той се проверява и се връща информация на регистриращия се, дали кодът е валиден или не

  - Име на отговорното лице*

  - Фамилия на отговорното лице*

  - Телефонен номер на отговорното лице*. Валиден телефонен номер започва с +(код на държавата)

  - Адрес на обекта*. По време на въвеждане системата автоматично предлага на регистриращият се адреси, които е проверила в регистър на адресите, за да подсигури, че адресът е съществуващ

  - Категория на бизнеса

- Възможност за влизане в профил чрез e-mail и парола

- Възможност за менажиране на обект

  - Възможност за избиране на обекта, който иска да менажира

    - Възможност за добавяне на лого (приети формати - jpeg, png, gif, tiff, максимален размер - 5 MB)

    - Възможност за изтриване на лого

    - Възможност за качване на кавър снимка (Приети формати - jpeg, png, gif, tiff, Максимален размер - 5 MB)

    - Възможност за виждане и промяна на името на обекта

    - Възможност за виждане на адреса на обекта

    - Възможност за виждане и промяна на телефона за получаване на известия

    - Възможност за виждане дали е включено/изключено получаване на известия по телефон

    - Възможност за виждане на времевата зона, в която се намира обекта

    - Възможност за виждане, промяна и добавяне на емайл за получаване на известията

- Възможност за менажиране на оферта

  - Възможност за избиране на офертата, която иска да менажирана

    - Възможност за промяна на името на избраната за менажиране оферта

    - Възможност за определяне на вида храна, която ще бъде в офертата

    - Възможност за виждане и промяна на описанието на офертата

    - Възможност за виждане и промяна на снимка-описание на офертата

    - Възможност за виждане и промяна на алергените на храната от офертата

    - Възможност за виждане на редовната цена на храната от офертата

    - Възможност за виждане на намалението от редовната цена на храната от офертата

    - Възможност за виждане на валутата на цената на офертата

    - Възможност за настройване на седмичен график за автоматично предлагане на офертата. Възможност за дефиниране на следните параметри на оферта за всеки ден от седмицата

      - Дали е активна/неактивна

      - Брой оферти

      - Прозорец за вземане

    - Възможност за менажиране на дневното предлагане

      - Възможност за следене на статуса на дневните поръчки

      - Възможност за анулиране на поръчка

      - Възможност за виждане и промяна на дневния прозорец за вземане

      - Възможност за активиране/деактивиране на обекта за деня. Ако обектът бъде деактивиран, то автоматично всичките му кутии стават неактивни само за деня.

- Възможност за управление на профила:

  - Промяна на език

  - Промяна на името на отговорното лице

  - Промяна на фамилията на отговорното лице

  - Промяна на емайла на отговорното лице

  - Промяна на паролата на акаунта. За да промени паролата си, партньорът трябва да въведе настоящата парола и новата парола

- Възможност да види фирмените данни асоциирани с акаунта му

  - Име на фирмата

  - Емайл за получаване фактуриране

  - ЕИК

  - ДДС номер

  - Адрес на седалище на фирмата

  - Материално отговорно лице

  - Телефон за връзка

  - Град

  - Комисион към ФБ

  - Категория на бизнеса

- За бекофиса платформата предоставя същите възможности като за партньор и следните допълнително:

- Възможност за управление на всички партньори

  - Всички възможности достъпни за партньор

  - Възможност за попълване на данъчната информация на партньорите

  - Възможност за създаване на обект към профил на партньор

  - Възможност за създаване на оферти към обект на партньор

- Възможност за менажиране на потребителите

  - Възможност за виждане на всички регистрирани потребители в странициран списък със следната информация:

    - Идентификационен номер (ID)

    - Име

    - e-mail

    - Дата на регистрация

    - Дата на приемане на общите условия

  - Възможност за филтриране на списък с потребителите по следните критерии:

    - e-mail

    - Име на потребител

  - Възможност за виждане на детайли за потребител при натискане на елемент от страницирания списък с потребители

    - Идентификационен номер (ID)

    - Име

    - e-mail

    - Дата на регистрация

    - Дата на приемане на общите условия

    - Списък със всички поръчки на потребителя със следните детайли

      - От кой обект е направена поръчката

      - Колко оферти е закупил

      - Дата на поръчката

      - ПИН на поръчката

      - Използван ваучер

      - Статус

    - Възможност за блокиране на потребителя

    - Възможност за изтриване на потребителя

- Възможност за менажиране на поръчките

  - Възможност за визуализация на поръчките в странициран списък със следната информация на ред

    - Идентификационен номер (ID)

    - Дата на поръчката

    - Обект, от който е направена поръчката

    - Потребител, който е направил поръчката

    - Брой на офертите в поръчката

    - ПИН на поръчката

    - Ваучер използван при поръчката

  - Възможност за филтриране на списъкa с поръчки по:

    - ПИН

    - Ваучер

  - Възможност да види детайли за поръчката

    - Идентификационен номер (ID

    - Дата на поръчката

    - Обект, от който е направена поръчката

    - Потребител, който е направил поръчката

    - Брой на офертите в поръчката

    - ПИН на поръчката

    - Ваучер използван при поръчката

- Възможност за менажиране на ваучери

  - Възможност за създаване и редакция на ваучери от различен тип със следните детайли:

    - Име на ваучера

    - Ваучер Код

    - Описание

    - Тип ваучер

    - Стойност на ваучера

    - Валута на ваучера

    - Валиден до

    - Възможност да види информация за поръчките, в които е използван ваучера

- Възможност за менажиране на промо кодове

  - Възможност за създаване и редакция на промоционален код със следните характеристики:

    - Име на промоционален код

    - Промоционален код

    - Описание на промоционален код

    - Намаление в %

    - Валидност от

    - Валидност до

  - Възможност за виждане на всички промоционални кодове в лист

  - Възможност за изтриване на промоционален код

  - Възможност за виждане на детайли за промоционален код:

    - Идентификация

    - Име

    - Намаление

## Бекенд част

Бекенд частта е „умът“ на платформата. Тя ще се достъпва посредством API и ще предлага следните функционалности:

- Възможност удостоверяване на самоличността на външен ползвател

  - Чрез емайл и парола

  - Чрез външен провайдър на идентичност – Facebook, Google, Apple

- Възможност за ограничаване на достъпа на външен ползвател до определени ресурси в зависимост от ролята му.

  - Роля – Администратор – има достъп до всички ресурси. Използва се от БекОфис. Описани са в 1.III.

  - Роля – Мениджър – има ограничен достъп само до своите ресурси – парнтьорски профил, обект, кутия. Описани са в III.1.I.

  - Роля – Потребител – има ограничен достъп само до ресурси:

    - Да вземе списък с детайли всички налични оферти

    - Да вземе детайли за оферта

    - Да направи поръчка

    - Да вземе списък с детайли за всички негови поръчки

    - Да промени профила си

    - Да се изтрие

- Възможност за създаване, прочитане, промяна и изтриване на потребител със следните ограничения на ролите.

  - Създаване

    - Потребител – по време на регистрацията

  - Прочитане

    - Администратор

    - Потребител - само себе си

  - Промяна

    - Потребител – само себе си

  - Изтриване

    - Потребител – само себе си

    - Администратор

- Възможност за създаване, прочитане, промяна и изтриване на партньор със следните ограничения на ролите.

  - Създаване

    - Партньор – по време на регистрацията

  - Прочитане

    - Администратор

    - Партньор – само себе си

  - Промяна

    - Администратор

    - Партньор – само при оказаните в III.1.II условия

- Възможност за създаване, прочитане, промяна и изтриване на обект със следните ограничения на ролите.

  - Създаване

    - Администратор

  - Прочитане

    - Администратор

    - Партньор - само при оказаните в III.1.II условия

  - Промяна

    - Администратор

    - Партньор - само при оказаните в III.1.II условия

  - Изтриване

    - Администратор

- Възможност за създаване, прочитане, промяна и изтриване на оферта със следните ограничения на ролите.

  - Създаване

    - Администратор

  - Прочитане

    - Администратор

    - Партньор - само при оказаните в III.1.II условия

  - Промяна

    - Администратор

    - Партньор - само при оказаните в III.1.II условия

  - Изтриване

    - Администратор

- Възможност за създаване, прочитане, промяна и изтриване на промо код със следните ограничения на ролите.

  - Създаване, промяна, изтриване

    - Администратор

  - Прочитане

    - Администратор

    - Партньор

    - Потребител

- Възможност за създаване, прочитане, промяна и изтриване на ваучер със следните ограничения на ролите.

  - Създаване, промяна, изтриване

    - Администратор

  - Прочитане

    - Администратор

    - Партньор

    - Потребител

- Възможност за създаване, прочитане, промяна и изтриване на поръчка със следните ограничения на ролите.

  - Създаване

    - Потребител

  - Прочитане

    - Потребител

    - Партньор – само поръчки от обекти на партньора

    - Администратор

  - Промяна

    - Потребител – само свои

  - Изтриване

- Възможност за изпращане на нотификации

  - чрез емайл

  - СМС.

- Възможност за комуникация с виртуален ПОС

Константи:

- Статус на поръчката

  - Заплатена

  - Взета

  - Доставена

- Статус на партньор

  - Активен

  - Неактивен

- Статус на обект

  - Активен

  - Неактивен

- Статус на оферта

  - Активен

  - Неактивен

- Категория бизнес

  - Хотел

  - Сладкарница и пекарна

  - Ресторант и Кетъринг

  - Суши

  - Месарница

  - Плод и зеленчук

  - Бюфет

- Типове храна

  - Ястие

  - Печива и сладки

  - Хранителни продукти

  - Други

- Алергени

  - Риба

  - Яйца

  - Соя

  - Ядки

  - Фъстъци

  - Целина

  - Горчица

  - Сусам

  - Лупина

  - Мекотели

  - Серен диоксид

  - Млечни продукти

  - Глутен

## Сървърна част

Сървърната част трябва да разполага със следните възможности:

- Връзка с SSH чрез SSH key

- Автоматично да се променя мощността на машината в зависимост от натоварването

- Автоматично да се променя капацитета на машината в зависимост от натоварването

- Автоматичен бекъп на машината - един път на ден

- Автоматично следене за грешки в системата

- Възможност за анализиране на грешките в системата

- Всички други изисквания произлизащи от стратегията за качване и следене за грешки на системата

- Всички други изисквания, произлизащи от набора на различни среди

- Възможност за контролиране на достъпа чрез ACL

  - Руут потребител, до който само системния администратор да има достъп

  - Администраторски потребител, до който само системния администратор да има достъп

  - CI/CD потребител, който да се ползва от CI/CD системата

  - Резервирано ИП, на което да е достъпна средата

## Нефункционални изисквания

Всяка част от системата трябва да отговаря на следните минимални изисквания:

- Да гарантира високо ниво на сигурност

- Да гарантира високо ниво на качеството на кода

- Да може да бъде тествана

- Да бъде представена съпътстваща документация

- Да може да бъде разширявана лесно

- Да поддържа многоезичност

  - Български

  - Английски

- Да поддържа различни валути на офертите

  - Евро

  - Лев

  - Лей

- Един партньор да може да управлява повече от един обект

- Един обект да може да има повече от една оферта

- Да позволява създаването на доклади:

  - За закупени поръчки

  - За фактуриране на заведенията за комисиона към Опи Фуудс ЕООД

- Да поддържа различни времеви зони

- Да е онлайн 99,9% от годината

- Да реагира бързо на заявки

- Да гарантира лесно скалириумост при увеличаване на потреблението

- Да гарантира проследяемост на извършените действия от ползвателите на системата