ТехническА спецификация

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ИЗРАБОТКА НА ИНТЕРНЕТ САЙТ СЪДЪРЖАЩ ЦЯЛОСТНА И ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КЪМПИНГ ТУРИЗЪМ В РЕГИОНА НА ОБЩИНА БАНСКО, КАКТО И НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОЕКТ: „СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА БАНСКО“

Обект на процедурата: „Изработка на интернет сайт съдържащ цялостна и интегрирана информация за предлаганите възможности за къмпинг туризъм в региона на община Банско, както и на територията на цяла България”.

Предметът на поръчката е в съответствие с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGLD-1.007-0069-C03 от 28.02.2023 г. за изпълнение на проект „Създаване на нови работни места за стимулиране на икономическата активност и прилагане на иновативен модел за разнообразяване на туристически продукт и популяризиране на алтернативни форми на туризъм в община Банско“, финансиран по процедура № BGLD-1.007 - Малка грантова схема "Създаване на работни места“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., бенефициент “Гецов и партньори консултантс“ ЕООД.

Цел на дейността: Извършване на инвестиция за прилагане на иновативен подход за развитие на местната заетост, чрез утвърждаване на град Банско като целогодишна туристическа дестинация.

За целта се предвижда да се направят онлайн достъпни и обобщени на едно място местата за къмпинг в региона, голяма част от туристическите забележителности в Банско, както и еко и пешеходните пътеки в областта. По този начин Община Банско ще се позиционира на туристическата карта на България като целогодишна дестинация. За постигане на предното, кандидата е предвидил разработването на интерактивен проект и онлайн платформа/сайт с интерактивни карти и секции за къмпинг туризъм в 6-те области на България и региона на Община Банско с необходимите технически изисквания, която да кореспондира с описаната идея. Предвижда се и разработване интернет страница на проекта, с версия на български и на английски език. Тя ще бъде направена към разработения в рамките на проекта интернет сайт за промотиране на културно-историческото наследство на община Банско.

Настоящата техническа спецификация определят минималните изисквания към услугата, предмет на настоящата обществена поръчка.

Ако някъде в документацията за публичната обява е налице посочен конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, или др., бенефициентът ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в Техническите спецификации.

Срок за изпълнение: Максимален срок за изпълнение на предмета на услугата: 120 календарни дни, считано от подписване на договор за изпълнение на предмета на услугата, но не по-дълъг от крайният срок за изпълнение на проект № BGLD-1.007-0069 - 30.04.2024 г. Минимален срок за изпълнение на предмета на услугата: 30 календарни дни, считано от подписване на договор за изпълнение на предмета на услугата;

Осигуряване на тестова демонстрационна версия на разработения сайт за преглед и съгласуване с Възложителя преди официалното й пускане.

Провеждане на on-line обучение за работа с административния панел на интернет сайта/платформата.

Гаранционна поддръжка: техническа гаранционната поддръжка за период от 12 месеца.

Срок за реакция при отстраняване на проблеми и осигуряване нормално функциониране на сайта: до 2 (два) часа от получаване на уведомление за възникване на проблем с функционирането на сайта

Начин на плащане:

Първо плащане в размер на 15 % (петнадесет  процента) от стойността на сключеният договор,  без ДДС, платимо в срок до 30 дни след подписване на договор за изпълнение предмета на услугата;

Второ плащания в размер на 15% (петнадесет  процента) от стойността на сключеният договор, без ДДС, платимо в срок до 30 дни след одобрение от страна на Възложителя на предложената идейна концепция на сайта (дизайн, шрифт, цветова гама, вид страници), дизайнерска карта на България и регион Банско и на интерактивните тагове.

Трето плащане в размер на 15% (петнадесет  процента) от стойността на сключеният договор, без ДДС платимо в срок до 30 дни след  получаване на тестова демонстрационна версия на интернет сайт/платформата.

Окончателно плащане в размер на 55% (петдесет и пет  процента) от стойността на сключеният договор, без ДДС, платимо в срок до 30 дни след осъществяване на финални настройки и тестове на сайта и на интерактивните тагове на английски и български, настройване на мейл адреси, настройка на странници за политики за поверителност и подписване на окончателен приемо-предавателен протокол.

Със създаването на онлайн платформата/сайта, авторските права върху дизайна, както всички други елементи или изработка, които могат да бъдат обект на авторско право преминават в полза на Възложителя.

- ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА:

Изпълнението на предмета на услугата по „Изработка на интернет сайт съдържащ цялостна и интегрирана информация за предлаганите възможности за къмпинг туризъм в региона на община Банско, както и на територията на цяла България“, следва да включва изпълнението на посочените технически и функционални изисквания:

| Наименование | Минимални технически и/или функционални характеристики |
| --- | --- |
| „Изработка на интернет сайт съдържащ цялостна и интегрирана информация за предлаганите възможности за къмпинг туризъм в региона на община Банско, както и на територията на цяла България“ | - Дизайн и изработка на интерактивен проект и онлайн платформа/сайт с интерактивни карти и секции за къмпинг туризъм съгласно 6-те (шестте) района от ниво NUTS 2 обособени на територията на България и региона на Община Банско: - Програмни езици: PHP 8.0, Javascript, jQuery, Ajax или еквивалентни - CMS: WordPress или еквивалетни - База от данни: MySQL/PostgreSQL или еквивелантни - Стилизиране: HTML5, Tailwind CSS ии еквивалентни - Езикови версии: български и английски - Създаване на имейл адреси към домейна на сайта - до 5 броя - Респонсив дизайн за десктоп и мобилни устройства - Използване и употреба на платени графични елементи и стокови снимки при необходимост - Администраторски панел на сайта с възможност за самостоятелно управление на съдържанието от страна на клиента, което включва: • Управление на информация в страниците на сайта • Управление на модули/extensions • Управление на файлове – изображения и друг вид файлове на сървър. Платформата/сайт включва: 1. Начална страница 2. Страница - За нас (ще включва и информация за проекта, по който е разработена платформата) 3. Страница - Маршрути (маршрути за къмпинг/пешеходни маршрути/вело маршрути, други) 4. Страница - Региони. 5. Страница - Контакти ● Адрес ● Телефонен номер ● Имейл адрес ● Форма за изпращане на запитвания ● Линкове към социални мрежи 6. Страница - Защита на личните данни/поверителност (по текст, предоставен от Възложителя) 7. Страница - Политики за бисквитки, (по текст, предоставен от Възложителя) 8. Вграждане на интерактивни карти, създадени от Brimki.net 9. Администраторски панел на сайта с възможност за самостоятелно управление на съдържанието от страна на клиента, което включва ● Управление на информация в страниците на сайта ● Управление на модули/extensions ● Управление на файлове – изображения и друг вид файлове на сървър. II. Поддръжка на нова онлайн платформа/уеб сайт за период от 1 година след пускане на сайта в експлоатация. Поддръжката включва: 1. Периодичен анализ на сайта и защитата му срещу SQL Injection/XSS атаки 2. Актуализация на компоненти/библиотеки – jQuery, Bootstrap, Node, Javascript или еквивалентни 3. Корекции по дизайн или функционалност на уеб-сайт със следните параметри: - Промяна на стилизация на секция/колона - Промяна на стилизация на навигационно меню - Дописване на програмен код с цел подобряване работата на платформата - Създаване на базова функционалност за платформата, която не включва пълното изменение на структура на програмен код и база данни 4. Периодичен ъпдейт и настройки на плъгини в сайта 5. До 5 човекочаса на месец. III. Разработване и вграждане на интерактивни проекти с със срок на валидност 1 година след пускане в експлоатация. За целите на изпълнение под «Интерактивен дигитален проект» се разбира проект с интерактивно съдържание, което ангажира и води посетителите на даден сайт към определено действие и активност. Разработените от Изпълнителя интерактивни проекти обвързват дигитални изображения, в случай карти с мултимедийни тагове, чието активиране насочва към предварително добавени текст, изображения, аудио или видео съдържание или други хиперлинкове за улесняване на зрителите и нагледно обяснение на представяните обекти. За целта ще се използва специализиран софтуер за създаване на интерактивни тагове, с възможности за създаване на интерактивно съдържание и предлагане на иновативни решения за оживяване на изображения, видео и 360-градусови виртуални разходки и свързването им с допълнителна информация, текстови бележки, снимки и други ресурси от мрежата. Интерактивните дигитални проекти за вграждане в платформата включват: 1.Основен проект върху дизайнерска карта на България, на която са отбелязани 6-те (шестте) района от ниво NUTS 2 обособени на територията на България. 2. Интерактивни тагове, разположени върху картата с 6-те (шестте) района от ниво NUTS 2 обособени на територията на България с детайлно представяне на къмпинг места на база проучена и селектирана информация, подадена от Изпълнителя и одобрена от Възложителя. 3. Основен проект върху дизайнерска карта на регион Банско, на която ще бъдат представени основните културни и географски забележителности в регион Банско на база проучена и селектирана информация, подадена от Изпълнителя и одобрена от Възложителя. 4. Интерактивни тагове, разположени върху картата на регион Банско с детайлно представяне на желаните къмпинг места в региона на база проучена и селектирана информация, подадена от Изпълнителя и одобрена от Възложителя. 5. Представяне на отделните къмпинги с интерактивни тагове, съдържащи микс от медийни средства – снимки, слайдшоу видеа, текст за къмпинга (на български и английски), линкове на база проучена и селектирана информация, подадена от Изпълнителя и одобрена от Възложителя. 6. Вграждане на музика или звук като фон при поискване от страна на Възложителя. 7. До 50 броя интерактивни тагове на български и респективно до 50 броя интерактивни тагове на английски общо за целия проект върху двете карти – за България и регион Банско. Текстовете на английски език за съответните къмпинги ще бъдат подадени от Изпълнителя и одобрени от Възложителя. 8. За всеки текст, вграден в интерактивните тагове ще има активна функция Text to Speech за автоматичен превод на текста на над 80 чужди езика 9. Използване на проектите на десктоп и мобилни устройства. IV. Създаване на дизайнерски карти като основни изображения за интерактивните проекти, вградени в платформата, както следва: 1. Карта на България с 6-те (шестте) района от ниво NUTS 2 обособени на територията на България, с наименования върху картата на латиница. 2. Подробна дизайнерска карта за регион Банско, с наименования на латиница. На нея ще бъдат представени подадените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя: - Забележителности; - Пътища и ЖП; - Реки; - Населени места; - Маршрути /Екопътеки/Веломашрути/Offroad маршрути/; |