ДОГОВОР ЗА Разработване, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на УЕБ-БАЗИРАНА платформа

№ ………/…………………. г.

Днес ……………………г., между:

1. „СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (СФСМВР), със седалище и адрес на управление: град София, ул.“Ангел Кънчев“ № 2, ет.М, офис 6,  ЕИК по БУЛСТАТ 175696245, представлявано от ……………….. – зам.-председател на УС на СФСМВР, наричан/а/о за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

2. ………………., с адрес/седалище и адрес на управление: гр./с.……………………………………………….., ЕИК/код по БУЛСТАТ/ регистрационен номер или друг идентификационен код: ………………… и ДДС номер (ако е приложимо) ……………………….., представляван/а/о от ………………………………., в качеството на ………………………………………………..(длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя), съгласно ………………………………..(документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо), телефон: ………………., имейл-адрес: ……………….., наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 20, ал. 1 от Постановление № 118 на Министерски съвет от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Иновация Норвегия, в изпълнение на Проект 2021/336393 „Социалният диалог в сектор „Сигурност“: нови предизвикателства, експертиза и инструменти“ по договор за безвъзмездна помощ № 2021/336393, реализиран с финансовата подкрепа на Иновация Норвегия  и съгласно Протокол за избор на изпълнител от ………….. г. се сключи този договор („Договора/Договорът“) за възлагане на процедура с „Публична обява” с предмет: „Разработването и внедряването на уеб базирана образователна платформа (банка на знания) е да повиши знанията и експертизата на членовете на СФСМВР за провеждане на социален диалог в съответствие с идентифицираните нови предизвикателства и добри практики в България, Норвегия, Нидерландия и Испания“, при следните условия:

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. Предмет

(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осъществи разработването и внедряването на уеб базирана образователна платформа (банка на знания) е да повиши знанията и експертизата на членовете на СФСМВР за провеждане на социален диалог в съответствие с идентифицираните нови предизвикателства и добри практики в България, Норвегия, Нидерландия и Испания, съгласно Техническата спецификация на Възложителя, (Приложение № 1) и детайлно описана в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложение № 2), неразделна част от Договора („Софтуерните продукти“) срещу задължението на Възложителя да я приеме и да заплати договорената цена съгласно условията, посочени по-долу.

(1.2) Предметът на Договора включва изпълнението на следните дейности:

Изготвяне на дигитална обучителна платформа, която да съдържа открита и закрита част, отговарящи на следните изисквания:

ОТКРИТАТА ЧАСТ да функционира като уебсайт на СФСМВР, на който ще бъдат публикувани всички новини, позиции и инициативи на СФСМВР.

Откритата част трябва да отговаря на следните условия:

- Администриране и модериране от представител на СФСМВР, който е преминал обучение за това;

- Да  е двуезична и да позволява бързо и лесно превключване от български на английски език, както при публикуване на новини, така и при разглеждане на сайта;

- Добавяне на допълнителни менюта и банери от служители на СФСМВР, определени за това;

- Публикуване на анкети и банери;

- Публикуване на подкасти и функционалност за задаване на въпроси и публикуване на коментари към тях;

- Връзки с всички социални мрежи и платформи;

ЗАКРИТАТА ЧАСТ да бъде достъпна след изпращане на заявка и предоставяне на потребителско име и парола от администратор и/или модератор на платформата.

Закритата част трябва да бъде разделена на две части – обучителна и комуникационна. Достъпът до всеки един панел ще бъде през един вход и с едно и също потребителско име и парола.

Обучителната част трябва да позволява:

- Администриране и модериране от представител на СФСМВР, който е преминал обучение за това;

- Публикуване на снимки, видеа,  презентации ( *.ppt, *.pps и *.pptx), файлове изготвени във всички версии на  Word, Excel, XML и PDF;

- Прикачване на курсови работи от обучаемите;

- Чат по време на провеждане на обучителния курс;

- Онлайн излъчване и  последващо публикуване на запис на видео от проведения обучителен курс;

- Провеждане на изпити с тестове;

- Автоматично генериране на брой верни отговори;

- Генериране на електронни сертификати за преминат обучителен курс;

- Лесно добавяне и промяна на обучителни модули;

- Обучителните материали в закритата част трябва да позволяват да бъдат структурирани като отделни обучителни модули, като към момента на изпълнение на поръчката, плаформата да бъде разработена и да функционира за шест обучителни модула, които са взаимосвързани и взаимозависими.

- След тест, който ще бъде отключен за период от 24/48 или 72 часа, ако бъде преминат успешно, обучаемото лице ще има възможност да премине към следващия обучителен модул.

Комуникационната част трябва да позволява:

- Провеждане на поверителни разговори между членове на СФСМВР и УС на СФСМВР;

- Публикуване на работни и окончателни становища на СФСМВР и получаване на коментари по тях от членовете;

- Публикуване на видео, снимки, презентации, файлове;

Изготвяне и предоставяне на набор от техническа документация, свързана с функционирането на Софтуерните продукти;

(v) Прехвърляне на правата на интелектуална собственост върху Софтуерните продукти;

(vi) Гаранционна поддръжка на Софтуерните продукти, в рамките на ………………… (с думи:…......................) месеца (попълва се съгласно предложението на избрания Изпълнител, но не по-малко от дванадесет месеца) , считано от датата на окончателното им приемане, удостоверена в приемо-предавателния протокол по чл. (5.1.4).

(1.3) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по чл. (1.1) и чл. (1.2) в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Договор, в сроковете по настоящия Договор.

- ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 2. Цена

(2.1) За изпълнението на предмета на Договора Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на ………………… лева без ДДС (с думи: ………………………..) и ………………….. лева (словом: …………………… лева) с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Приложение № 2), неразделна част от настоящия Договор.

(2.2) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: разходите за труд, разработване и въвеждане в експлоатация на Софтуерните продукти, прехвърляне на правата на интелектуална собственост върху Софтуерните продукти, включително върху изходните (source) кодове. Всички разходи за извършване на гаранционна поддръжка в определения срок, както и други разходи, необходими или присъщи за изпълнение на предмета на настоящия Договор. Страните се съгласяват, че цената по чл. (2.1) се дължи за изработването, въвеждането в експлоатация и функционалността на Софтуерните продукти, представляваща един цялостен продукт, а не за отделните техни елементи или функционалности.

(2.3) Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока на действието му.

(2.4) Последващи промени в конфигурацията, дизайна и функционалностите на Софтуерните продукти, непредвидени в Техническата спецификация на Възложителя, или налагащи се поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Изпълнителя или се изпълняват по изрично искане на Възложителя, подлежат на отделно заплащане, съответно са предмет на отделен договор.

Член 3. Начин на плащане

(3.1) Плащанията се извършват в български лева или в евро /преизчисляването се извършва по фиксинга на БНБ за деня на плащането/, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

При банка: ………………………….

IBAN: ………………………………………………..

BIC: ……………………………

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

(3.2) Плащането на цената по чл. (2.1) по настоящия Договор се извършва, както следва:

(3.2.1) Възложителят заплаща авансово 33 % (тридесет и три процента)  от цената по чл. (2.1) в срок до 10 (десет) календарни дни след подписване на настоящия Договор и предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на фактура.

(3.2.2) Възложителят извършва междинно плащане в размер на 34% (тридесет и четири процента) от цената по чл. (2.1) в срок до 10 (десет) календарни дни от предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на надлежно издадена фактура и при условие, че са изпълнени следните кумулативни изисквания, удостоверени с двустранното подписване на съответния приемо-предавателен протокол без забележки:

- Извършени инсталационни настройки и тестове, в т.ч. предоставени резултати от извършените тестове;

- Напълно функционална платформа, достъпна на домейн, предоставен от Възложителя;

- Предоставена техническа документация, подробно описана в Техническата спецификация;

- Подписан без забележки приемо-предавателен протокол за приемане на извършената работа.

(3.2.3) Възложителят заплаща остатъчната сума в размер на 33% (тридесет и три процента) от цената по чл. (2.1) в срок до 10 (десет) календарни дни от предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на надлежно издадена фактура и при условие, че са изпълнени следните кумулативни изисквания, удостоверени с двустранното подписване на окончателния приемо-предавателен протокол без забележки:

- Отстранени са 100% от възникналите и обективирани в констативния протокол по чл. (5.1.3) недостатъци, неточности, пропуски, дефекти, бъгове, несъответствия, проблеми във функционалността и пропуските в документацията;

- Разработена е стратегия за отстраняване на неотстранените бъгове;

- Отстранени са 100% от възникналите в рамките на 1 месец след подписването на приемно-предавателен протокол по чл. (5.1.3) недостатъци, неточности, пропуски, дефекти, бъгове, несъответствия, проблеми във функционалността и пропуски в документацията

- Подписан е без забележки окончателен приемо-предавателен протокол за приемане на извършената работа;

(3.3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.

(3.4.) Всяка фактура, издадена от Изпълнителя съгласно изискванията на настоящия договор, следва да съдържа в основанието си следният текст: „Разходът е по проект № 2021/335128“. В случай че Възложителят получи фактура, която не отговаря на това изискване, последният не извършва плащане съгласно настоящия раздел до получаване на коригирана фактура със съдържание съгласно предходното изречение.

- СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 4.Срокове и място на изпълнение

(4.1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и изтича след изтичането на гаранционния срок на Софтуерните продукти.

(4.2) Срокът за разработка и въвеждане в експлоатация на Софтуерните продукти в системите/устройствата на Възложителя в състояние годно за проверка на функционалността им е ………………… (попълва се съгласно предложението на избрания Изпълнител, но не повече от деветдесет дни), считано от датата на подписване на настоящия договор. В този срок Изпълнителят се задължава да изготви и предаде на Възложителя съгласно Техническата спецификация на Възложителя

- Изработената, работеща и въведена в експлоатация уеб-базирана платформа, която предоставя на хранителни бизнеси възможността да предлагат храна, останала им в излишък, на потребители, които могат да я закупят и дарят.

- Изготвената техническа документация, както следва:

  - Ръководство за администратора - всички необходими процедури по инсталиране, стартиране и менажиране на системата;

  - Детайлно описание на базата данни;

  - Описание на софтуерните модули;

  - Доклад за тестваните функционалности;

  - Доклад за техническите рискове, които могат да възникнат по време на експлоатацията в следващите 12 месеца.

(4.3) Срокът за окончателното приемане на разработването и въвеждането в експлоатация на Софтуерните продукти в системите на Възложителя с осъществена проверка на функционалността им и отстраняване на всички констатирани недостатъци, неточности, пропуски, дефекти, бъгове, несъответствия, проблеми във функционалността и пропуските в документацията (Недостатъци), ако такива бъдат установени, се определя съобразно условията на чл. (5.1.2) и чл. (5.1.3) от настоящия Договор, но не по-късно от крайната дата за изпълнение на Проекта – 28.02.2024 г.

(4.4) Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционна поддръжка на внедрените Софтуерни продукти, в срок до …….. (словом …………..) (попълва се съгласно предложението на избрания Изпълнител, но не по-малко от дванадесет месеца) месеца, считано от датата на двустранно подписване на окончателния Приемо-предавателен протокол по чл. (5.1.4).

(4.5) Софтуерните продукти се въвеждат в експлоатация на домейн, предоставен от Възложителя.

(4.6) В двуседмичен срок от сключването на договора, Изпълнителят се задължава да предаде на Възложителя доклад за напредъка. Докладът следва да съдържа описание на извършената до момента работа, указание за времето, необходимо за реализиране на всяка задача и списък с оставащи задачи и прогнозен срок за тяхното изпълнение. Това задължение се прилага за всеки следващ двуседмичен период от изпълнението на настоящия договор до окончателното приемане на Софтуерните продукти, удостоверено с подписването на приемо-предавателния протокол по чл. (5.1.4).

Член 5. Условия за изпълнение на предмета на договора

(5.1)  Условия за разработване, въвеждане в експлоатация на и отстраняване на Недостатъци, констатирани при предаването на Софтуерните продукти

(5.1.1) Изпълнителят се задължава да разработи и предаде Софтуерните Продукти, предмет на Договора със свои сили и средства и с технически характеристики и в състояние годно за провеждане на проверка на функционалността им  от Възложителя в срока по чл. (4.2). Софтуерните продукти ще се считат за изработени в степен годна за проверка на функционалността им, ако отговарят на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя.

(5.1.2) При предаване на извършеното съгласно по чл. (5.1.1.), Изпълнителят предава на Възложителя и изготвената техническа документация, подробно описана в чл. (4.2), като страните подписват двустранен приемо-предавателен протокол за предаване на разработените Софтуерни продукти и придружителната техническа документация.

(5.1.3.) Възложителят е длъжен в срок до 7 (седем) дни от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. (5.1.2) да прегледа и да извърши, съвместно с представител/и на Изпълнителя, които последният е длъжен да осигури, проверка на функционалността на Софтуерните продукти и на пълнотата на представената техническа документация. След провеждане на тестовете и преглед на документацията, Възложителят изпраща на Изпълнителя констативен протокол, съдържащ описание на констатираните недостатъци, неточности, пропуски, дефекти, бъгове, несъответствия, проблеми във функционалността и пропуските в документацията, както и други проблеми (наричани по-нататък „Недостатъци“) свързани със Софтуерните продукти.

(5.1.4) Изпълнителят се задължава да отстрани всички Недостатъци, констатирани по отношение на Софтуерните продукти и функционалността им, както и по отношение на документацията, в срок до 7 (седем) календарни дни от получаване на констативния протокол по предходния член, като в този срок последният предава и разработената стратегия за актуализация на системата. Ако след изпълнението на задълженията на Изпълнителя по настоящата точка, Възложителят отново констатира Недостатъци или каквито и да било проблеми свързани Софтуерните продукти и функционирането им, Изпълнителят е длъжен да ги отстрани незабавно, при получаване на съобщение за това от страна на Възложителя. След отстраняването на всички констатирани Недостатъци, Страните подписват окончателен приемо-предавателен протокол за доставка и интегриране на Софтуерните продукти и осъществена проверка на функционалността им.

Член 6.

Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя по реда и при условията на настоящия Договор, приложими към Изпълнителя.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Член 7. Права и задължения на Изпълнителя

(7.1) Изпълнителят се задължава:

- да разработи и въведе в експлоатация в системите/устройствата на Възложителя, посочени в член 1 от този Договор, съгласно Техническата спецификация на Възложителя, Техническото предложение на Изпълнителя в сроковете и при останалите условия на този Договор;

- да изпълни възложената му работа така, че тя да бъде напълно годна и функционална за предвиденото в този Договор предназначение;

- да спазва указанията на Възложителя относно извършената работа;

- да не разгласява информация за Възложителя и/или негови клиенти и/или други негови съконтрагенти, станала му известна при или по повод изпълнение на възложената му с този Договор работа;

- да третира всяка получена информация като строго конфиденциална, съответно да не я разкрива пред трети лица;

- при поискване от страна на Възложителя, да върне или унищожи за негова сметка всички документи получени във връзка с извършената работа;

- при изпълнение на възложената му с този Договор работа, да не нарушава авторските и другите сродни права на трети лица и да спазва всички разпоредби на действащото българско законодателство във връзка със защита на правата на интелектуална собственост на трети лица. Изпълнителят гарантира, че Софтуерните продукти, така както са доставени не накърняват никакви права на интелектуална собственост, притежавани от трети лица. Изпълнителят гарантира, че притежава всички необходими права на интелектуална собственост или за своя сметка ще осигури законосъобразно придобиване на всички права и други съгласия, необходими му за изпълнение на предмета на Договора;

- да предостави на Възложителя пълна документация за функционалността на Софтуерните продукти на английски език в електронен формат съгласно чл. (4.2) от настоящия Договор и изискванията на Техническата  спецификация на Възложителя.

- да осигури гаранционна поддръжка при условията на този Договор;

- да предостави на разположение на Възложителя всички програмни кодове, включително и изходния код (sourcecode) на Софтуерните продукти, заедно с документация и описание на логическите връзки, заложени в него, на магнитен носител;

- да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия Договор за период от 5 (пет) години след прекратяването му.

- Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 7 (седем) дни от сключване на настоящия Договор.

- В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че за съответния подизпълнител не са налице основания за отстраняване от процедурата.

(7.2) Изпълнителят има право:

- при своевременно и точно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор да получи уговорената цена, в сроковете и при условията на този Договор;

- да изисква разяснения и информация от Възложителя във връзка с изпълнението на поетите задължения по настоящия Договор;

- да получава необходимото съдействие от Възложителя при изпълнение на задълженията си по този Договор.

Член 8. Права и задължения на Възложителя

(8.1) Възложителят се задължава:

- да плати на Изпълнителя уговорената цена в сроковете и при условията на настоящия Договор;

- да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената му работа, включително като предостави информация и достъп до данните, които Изпълнителят е изискал във връзка с изпълнение на задълженията си по настоящия Договор;

- ако е приложимо, да предостави на Изпълнителя технически изправни устройства и всички други материални технически средства, необходими за изработката и въвеждането в експлоатация на Софтуерните продукти;

- да осигурява необходимия достъп и условия на работа при посещение на Изпълнителя или негови служители в офисите на Възложителя;

- да осигури необходимите лицензи и/или да придобие необходимите права на интелектуална собственост върху софтуера, които са необходими за интегрирането/конфигурирането/друго на Софтуерните продукти и за надлежното изпълнение на настоящия Договор;

- да предостави на Изпълнителя в двудневен срок от подписване на настоящия договор данни за домейна и достъп до администраторския му панел, който да послужи на Възложителя да имплементира и въведе в експлоатация уеб-базираната платформа.

(8.2) Възложителят има право:

- във всеки момент от изпълнението на този Договор, да извършва проверка относно качеството, стадия на изпълнение, техническите спецификации и др. на Софтуерните продукти;

- във всеки момент от изпълнението на този Договор да дава предложения за допълнения и изменения с цел оптимизация на Софтуерните продукти, без да изменя предмета на Договора;

- да прави предложения във връзка с организацията на работния график, в случаите, в които за извършването на работата по настоящия Договор е необходимо участието на Възложителя или на негови служители.

- ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Член 9.

(9.1) Срокът за гаранционна поддръжка на Софтуерните продукти е от ….. (словом:…………….) (попълва се съгласно предложението на избрания Изпълнител, но не по-малко от дванадесет месеца) месеца след приемане на работата с окончателния Приемо-предавателния протокол по чл. (5.1.4).

(9.2) В случай че се установят скрити Недостатъци, за които Изпълнителят е бил уведомен в срока по предходната чл. (9.1), той е длъжен да ги отстрани за своя сметка в най-кратък срок съгласно чл. (9.3). Гаранционният срок не тече от момента на предявяване на рекламацията до нейното отстраняване.

(9.3) За възникналите в гаранционния срок Недостатъци, вкл. бъгове, повреди и др., по Софтуерните продукти, Възложителят уведомява Изпълнителя по електронна поща или по друг, предвиден в настоящия договор начин, като последният, съгласувано с Възложителя е длъжен да започне и приключи работа по отстраняването на Недостатъците, в сроковете, посочени в Техническото предложение (част от Приложение № 2), а именно:

- …………. (словом:……………..) (попълва се съгласно предложението на Изпълнителя, обективирано в офертата му)  минути/часове при събитие, което поставя в затруднение и/или невъзможност поддържането на актуални данни в базата данни;

- …………. (словом:……………..) (попълва се съгласно предложението на Изпълнителя, обективирано в офертата му) минути/часове при събитие, което поставя в затруднение и/или невъзможност използването на системата от потребители както е дефинирано в Техническата спецификация.

- …………. (словом:……………..) (попълва се съгласно предложението на Изпълнителя, обективирано в офертата му) минути/часове за пълно отстраняване на проблем, възникнал вследствие на събитие, което поставя в затруднение и/или невъзможност поддържането на актуални данни в базата данни.

- …………. (словом:……………..) (попълва се съгласно предложението на Изпълнителя, обективирано в офертата му) минути/часове за пълно отстраняване на проблем, възникнал вследствие на събитие, което поставя в затруднение и/или невъзможност използването на системата от потребители както е дефинирано в Техническата спецификация.

(9.4.) Недостатъци, настъпили в резултат на изменение на дизайна и/или конфигурацията на Софтуерните продукти, или на неправилното им използване от Възложителя или от негови служители, не се покрива от гаранцията, съответно са за сметка на Възложителя.

(9.5) Без оглед на предоставената гаранция, Изпълнителят гарантира, че Софтуерните продукти ще представляват завършено, интегрирано решение на изискванията на Възложителя и ще осигуряват функционалността и добрата работа на системата, в която са интегрирани, съгласно Техническата спецификация. Изпълнителят поема отговорност за успешното взаимодействие и интегриране на всички продукти и компоненти доставени в изпълнение на Договора.

- АВТОРСКИ ПРАВА

Член 10.

(10.1) Страните се споразумяват изрично и потвърждават, че авторските и всички сродни права и собствеността върху изработените Софтуерни продукти, техният изходен програмен код, дизайнът на интерфейсите и базите данни, чиято разработка е предмет на Договора и всички съпътстващи изработката им проучвания, разработки, скици, чертежи, планове, модели, документи, софтуер, дизайни, описания, документи, данни, файлове, матрици или каквито и да било средства и носители и свързаната с тях документация и други продукти, възникват директно за Възложителя, в пълния им обем, съгласно действащото законодателство, а в случай че това не е възможно ще се считат за прехвърлени на Възложителя в пълния им обем, без никакви ограничения в използването, изменението и разпространението им и без Възложителят да дължи каквито и да било допълнителни плащания и суми освен договорената цена по чл. (2.1). Изпълнителят потвърждава, че Техническата спецификация на Възложителя и цялата информация предоставена му от Възложителя за изпълнение на задълженията му по настоящия Договор, са изключителна собственост на Възложителя и същият притежава авторските права върху тях, като Изпълнителят единствено адаптира концепцията на Възложителя във вид и по начин, позволяващи използването й за посочените по-горе цели, като всички адаптации, направени в изпълнение на този Договор, както и авторските права върху тях остават изключителна собственост на Възложителя и могат да бъдат използвани по негово собствено усмотрение свободно в други проекти, развивани, или осъществявани от него.

(10.2) Настоящият Договор се счита и следва да бъде тълкуван като договор за създаване на обект на авторско право (произведение) по поръчка, съгласно член 42 (1) от Закона за авторското право и сродните му права („ЗАПСП“), като Страните изрично се съгласяват и споразумяват, че:

- авторските права върху Софтуерните продукти и части от тях, включително имуществените права съгласно раздел II от ЗАПСП и прехвърлимите неимуществени права, съгласно член 15 от ЗАПСП ще възникнат и принадлежат изцяло и безусловно на Възложителя, като Изпълнителят декларира и гарантира, че те няма да бъдат обременени с каквито и да било тежести, залози, искове, претенции на трети лица, възбрани и други тежести или права на трети лица;

- Изпълнителят предоставя на Възложителя изключителни права по смисъла на член 36, ал. 2 от ЗАПСП за използване на Софтуерните продукти и техни елементи, и обектите, изброени в чл. (10.1) или части от тях, в случай че авторските права върху тях не могат да възникнат директно за Възложителя,

като Страните потвърждават, че договорената цена по чл. (2.1), включва предоставянето на правата съгласно точки (i) и (ii) по-горе и че така определената цена е достатъчна, справедлива и определена по взаимно съгласие на Страните.

(10.3) За избягване на съмнение, Страните потвърждават и се съгласяват, че правата на Възложителя върху Софтуерните продукти и обектите, изброени в чл. (10.1), включително и изключителното право на ползване по точка (ii) обхващат всички видове използване, както е предвидено в ЗАПСП, без никакви ограничения по отношение на срокове и територия, включително но не само: право на ползване, промяна, изменение, възпроизвеждане, публикуване, разпространение, продажба, адаптиране, прехвърляне, представяне, маркетинг, разпореждане по какъвто и да било начин и с каквито и да било средства в най-широк възможен смисъл и по най-широк възможен начин за целия срок на действие и закрила на авторското право, за всички държави, където това право може да бъде признато. Това право на Възложителя е без ограничение по отношение на броя на възпроизвеждането, разпространението или представянето и е валидно за всички държави, езици и начин на опериране.

Освен това Изпълнителят потвърждава и се съгласява, че цялата търговска репутация и ползи, произтичащи от Софтуерните продукти ще възникват и принадлежат на Възложителя и Изпълнителят няма да има каквито и да било права и/или претенции в това отношение. Изпълнителят също потвърждава и се съгласява, че не притежава, няма и не може да предявява претенции по отношение на каквито и да било права на интелектуална собственост върху Софтуерните продукти.

(10.4) Изпълнителят няма право да прехвърля на трети лица каквито и да било права свързани със Софтуерните продукти, включително, но не само правото на ползване и/или на промяна, както и няма право да използва и/или прехвърля, разкрива или предоставя по какъвто и да било начин на трети лица концепцията на Възложителя, съдържаща се в Техническата спецификация и останалите договорни документи.

- НЕУСТОЙКИ

Член 11.

(11.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и две десети  процента) от общата цена на Договора по чл. (2.1) за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от нея.

(11.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,05 % (нула цяло и пет стотни процента) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % (пет процента) от общата цена на Договора по чл. (2.1).

(11.3) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за реакция или отстраняване на гаранционни повреди в уговорения в чл. (9.3) срок, включително отказ за изпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка в срока по гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 5 % (пет процента) от общата цена на Договора по чл. (2.1).

(11.4) При пълно неизпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка в срока по гаранцията, Възложителят има право да прекрати незабавно Договора, като Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 10 % (десет процента) от общата цена на Договора по чл. (2.1).

(11.5) При нарушение от страна на Изпълнителя на правата на Интелектуална собственост на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността на Договора.

(11.6) В случай че Изпълнителят не отстрани констатираните съгласно констативния акт по чл. (5.1.3) Недостатъци в указания за това 7-дневен срок и след покана от Възложителя не предприеме съответните действия в допълнително предоставен срок, който не може да бъде по-дълъг от 7 (седем) дни, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 15% (петнадесет) процента от общата цена на Договора по чл. (2.1). В случай че Недостатъците са толкова съществени, че правят Софтуерните продукти негодни за тяхното предназначение съгласно настоящия Договор и неговите приложения, Възложителят има право да развали Договора, като в този случай Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10 % (десет процента) от общата цена на Договора по чл. (2.1).

(11.7) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки.

(11.8) При констатирани от компетентен орган на нередности, които са последица от действия или бездействия от страна на Изпълнителя, Изпълнителят дължи на Възложителя сумата до размера на наложената финансова корекция.

(11.9.) Неустойките се заплащат в 7-дневен срок от получаване на писмено уведомление от Възложителя, по следната банкова сметка:

IBAN: .........................., при банка .....................

- ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Член 12. Общи условия приложими към Подизпълнителите

(12.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(12.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(12.3) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.

(12.4) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора със съгласието на Възложителя или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявен в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя. В този случай Изпълнителят освен връщане на заплатеното до момента възнаграждение дължи и неустойка в размер на 10% (десет процента) от общата цена на Договора по алинея (2.1).

Член 13. Договори с подизпълнители

(13.1) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

- действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

- при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Член 14. Разплащане с подизпълнители

(14.1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(14.2) Разплащанията по чл. (14.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 10-дневен срок от получаването му.

(14.3) Към искането по чл. (14.2) Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(14.4) Възложителят има право да откаже плащане по чл. (14.2), когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

ХІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Член 15.

(15.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

- по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

- с изпълнение на всички задължения, предвидени в него;

- с изтичане на срока на Договора;

- при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора(„непреодолима сила“) продължила по-дълго от 45 (четиридесет и пет) дни.

- при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено.

(15.2) Възложителят може да прекрати Договора едностранно без предизвестие и с уведомление, изпратено до Изпълнителя:

- При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за реакция или остраняване на гаранционни повреди в уговорения в чл. (9.3) срок, както и при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционна поддръжка; или

- При забава, продължила повече от 30 (тридесет) дни или при пълно неизпълнение на задължението на Изпълнителя по чл. (5.1.1) и/или чл. (5.1.4); или

- използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие с настоящия Договор.

(15.3.) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора, когато е приложимо.

(15.4) Във всеки един от случаите на прекратяване по чл. (15.2) Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 10 % (десет процента) от общата цена на Договора по чл. (2.1).

(15.5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство

Член 16.

Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на Постановление № 118 на МС от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност".

- НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Член 17.

(17.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

(17.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(17.3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(17.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

- КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Член 18.

(18.1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на Договора, вкл. но неизчерпателно: всяка търговска, техническа, счетоводна, юридическа и/или финансова информация, включително информация относно интелектуалната собственост, информация свързана с развойната дейност на всички услуги, специфики на технологичния процес, техническа документация, спецификации, програмни кодове, ноу-хау и технологична информация, данни за технологиите за разработка на стоки и услуги от дружеството, вкл. за тяхното изграждане и развитие, финансовото състояние на страните, в това число всякакви договори, планове, доклади, препоръки, отчети, оферти, вътрешни актове и каквито и да е било други документи, касаещи дейността на страните, независимо от носителя (хартиен, магнитен, електронен или друг носител).

(18.2) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

- ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19.

За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Член 20.

(20.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Телефон: 00359879007776

Email: sfsmvr.bg@gmail.com

Адрес: София, ул. Ангел Кънчев 2, ет. М, офис 006

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Телефон:  …………………….

Email: …………………………

Адрес:…………………………

(20.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност. Писмената форма се счита за спазена и при съобщения и уведомления, изпратени на посочените в чл. (20.1) email адреси. За дата на уведомлението се счита:

- датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

- датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(20.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

(20.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 24 се считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.

(20.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

Член 21.

(21.1.) Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица.

(21.2) Договарящият орган, предоставящ безвъзмездна финансова помощ по по договор за безвъзмездна помощ № 2021/336393 по проект „Социалният диалог в сектор „Сигурност“: нови предизвикателства, експертиза и инструменти“, не е страна по настоящия Договор и не носи отговорност за вреди от какъвто и да е характер, настъпили вследствие неизпълнение на настоящия Договор.

Член 22.

(22.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

(22.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

Член 23.

Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Член 24.

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

- Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;

- Приложение № 2 – Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя

- Приложение № 3 - Документи съгласно чл. 22, ал. 2, т. 2 от ПМС № 118 от 20.05.2014 г.

Настоящият Договор се подписа в 2 еднообразни екземпляра – един за Възложителя и един за Изпълнителя.

| ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ____________________________ | ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ____________________________ |
| --- | --- |

/………………………………/                           /…………………………………./